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眉山市妇幼保健院中医科改造采购项目
 	









竞争性磋商采购文件






采购人：眉山市妇幼保健院
     
中国·四川·眉山
二〇二二年六月

                   第一章   竞争性磋商采购公告

眉山市妇幼保健院拟对下列项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的投标人报名参加本项目的竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本情况
1.项目编号 ：YNHQ2022003
2.项目名称 ：中医科改造采购项目
3.预算金额 ：39.8万元
4.最高限价 ：39.8万元。
预算金额及最高限价含暂列金32000元，用于设计变更、清单漏项等前期未考虑部分，投标时金额不可更改，若结算时发生，按实结算，若未发生，不计入结算金额。
5.招标范围：
1.面积：治疗区：130.76m2    门诊区：185.29m2   
①设计：按平面布局和甲方需求完成装修整改设计方案：包括方案设计、方案细化、施工图设计及后续服务。
②施工：完成本次设计图纸中的全部工作内容。
③主材、家具、设备按中标单位提供的设计图，由招标人同意后，方可采购施工及安装布展。若设计施工单位提供的采购方案不能满足采购人要求，采购人保留自主采购的权利。
6. 工期要求：
收到中标通知书5个日历天内完成方案细化，7个日历天内完成施工图设计，施工单位发出开工令后，30个日历天工程竣工。
7.本项目不接受联合体响应。
8.质量要求：满足国家规范标准。
二、投标人的资格要求
1.投标人提供营业执照。
2.投标人对投标代表的签名授权书（原件）以及投标代表的身份证复印件。
3.投标人在“信用中国”网站上无不良记录的截图。
4.投标人及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录。(出具承诺函)。
5.具有行政主管部门颁发建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质,且同时具有建筑机电安装工程专业承包三级或以上资质。
6.具备有效的《安全生产许可证》。
三、获取采购文件
通过眉山市妇幼保健院官网发布获取。
四、采购文件的澄清和修改
在投标人递交投标文件截止之日前，眉山市妇幼保健院可对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改 ，澄清或修改的内容作为采购文件的组成部分 。眉山市妇幼保健院应及时将澄清或修改的内容以发布公告的方式， 通知所有收到采购文件的投标人。眉山市妇幼保健院应保证投标人有足够时间修改和补充其投标文件并参加采购活动；否则，应顺延提交投标文件的截止时间。
四、投标文件组成
投标人的投标文件由商务标和设计方案标两个文件组成。
(一)商务标包括：
1.投标函
2.项目负责人简历表
3.设备、材料建议清单
4.分项报价清单（作为变更、签证计价依据）
（二）设计方案标包括：
（1）设计依据
（2）设计说明：包括使用功能、总体布局、功能分区等主要技术经济指标。
（3）装饰设计构思、造型、风格及效果处理、建筑消防安全措施、装饰设计特点说明等。
（4）效果图：
A、主要部位效果图，能真实体现主要装饰特征。
B、其他投标人认为有利于表达投标思想的图纸。
C、概念方案PPT。
（四）施工技术标
施工组织设计
（五）投标文件的密封和标注
所有投标文件密封包装在一个密封袋内；投标文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称(不满足密封及标注要求的投标文件将被拒收)  。
（六）投标文件的递交
投标人应在采购文件规定的投标文件递交截止时间之前，将投标文件密封后送达指定地点 。递交投标文件截止时间之后送达的投标文件将被拒绝。
（七）投标文件的接收
投标人在采购文件规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达指定地点 。
（八）投标文件的修改 、补充及撤回
在采购文件规定的递交投标文件截止时间前，投标人可修改、补充或撤回已经递交的投标文件。眉山市妇幼保健院收到投标人撤回投标文件通知并检查确认无误后， 留存其撤回通知 ，退回其已经递交的投标文件。

五、投标报价
（一）计量单位
除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。
（二）报价
本项目为设计加施工一体化招标，投标人应按采购人需求，设计本项目方案图、施工图，并提供工程量清单后，实施施工。
本项目计价方式为：固定总价合同。
（三）投标有效期：60日历天。
六、递交投标文件截止时间和地点

1. 递交投标文件截止时间: 2022 年 6月22日  17:30 (北京时间)  。
2. 递交投标文件地点（邮寄地址）：  四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院综合楼1楼107后勤保障部（四川省眉山市东坡区科四路868号）
3.投标文件递交方式：现场递交或通过邮寄方式密封递交.
联系人：杨薇
联系电话：18200356566
七、磋商时间及地点

1. 磋商时间: 2022 年 6 月 23日  10:00 (北京时间)  。
2. 磋商地点：  四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院。
八、评标办法：
综合评分法
九、不正当竞争 预防措施：
评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价 ，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的 ，可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组可以将其作为无效报价处理。
十、投标人的联系方式
自报名参加本次采购活动之日起，投标人应保证其提供的联系方式( 电话、传真、 电子邮件等) 一直有效 ，以确保往来函件 (采购文件的澄清 、修改等) 能及时通 知投标人，并能及时反馈信息，否则，眉山市妇幼保健院不承担由此引起的一切后果。
十一、成交结果公告
本项目采购人委托磋商小组在推荐的候选中标人名单中 ，按照排序由高到低的原则确定中标人 。
本次成交结果将在眉山市妇幼保健院官网上予以公告。
成交通知书领取：采购人 (或授权评审小组) 依据评审报告确认中标人后 ，投标人自取的方式成交通知书送达。
十二、评审及中标人的确定
详见本采购文件第三章评审程序。

十三、签订合同
1.中标人在收到《成交通知书》后 30 日内 ，与眉山市妇幼保健院按照磋商结果、采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。
2.签订采购合同时不得向中标人提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离磋商结果、采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
3.除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果 ，或者中标人拒绝签订采购合同的 ，应当承担相应的法律责任。
4.中标人拒绝签订采购合同或者经眉山市妇幼保健院监察审计部认定成交结果无效的，采购人可以从评审小组推荐的成交候选投标人中依次确定其他供应商作为中标人，也可以重新组织采购。重新组织采购活动的，拒绝签订采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
十四、其他补充事宜

1.未按照采购文件要求密封的投标文件不予接收。
2.逾期送达的投标文件不予接收。
3.方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。
4.投标人保证本项投标文件及资料未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
5、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应承担相应的费用。
6、 招标人在项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容和理念。
7、招标人有权通过传媒或其他形式介绍、展示或评价设计方案。
十五、凡对本次采购提出询问 ，请按以下方式联系
采 购 人：四川大学华西第二医院眉山市妇女儿童医院眉山市妇幼保健院
通讯地址：四川省眉山市东坡区科四路868号
邮编 ：620020
电子邮件 ：msfyhqsb@163.com
联 系 人 ： 杨薇
联系电话：028-3501001

[bookmark: _bookmark3]第二章   采购需求

1、 项目需求
（1）、中医科改造总体要求
中医科改造布局：中医科拟改造为2个区域：一个中医门诊区，包含5个门诊室、1个埋线门诊室、中医等待大厅；一个中医治疗区，包含药浴区、针灸区、推拿、贴敷区、制备区、等待大厅及库房。各区域在物理空间上完全相互独立，设置专用走廊。
（2）中医治疗区要求：平面布局分为药浴区、针灸区、推拿、贴敷区、制备区，详细参考附图。
①针灸区：针灸区设置8张针灸床，其中4张设计排气装置，4张不需设计排气装置，针灸床甲供，排气装置需施工单位供货。
针灸区设置洗手池一个、拖把池一个。洗手池、拖把池主材及水龙头甲供，施工单位承担其余辅材及安装费。
针灸区设置操作台1个，操作台甲供，施工单位预留操作台摆放位置即可，不计价。
安装空调一台，设备甲供，辅材及安装费由施工单位承担。
②药浴区：设置中医药浴缸8个，其中小缸4个，亚克力材质，外径：100*600
内径：850*460*260；大缸4个，亚克力材质，外径：100*600内径：750*830*700；尺寸还需投标人现场核实。
设置药浴恒温装置：电热水器、即热式、即开即热、水电双变频恒温。
[bookmark: _GoBack]    以上药浴缸、水龙头及设备，招标人提供主材，但需投标人对现有设备进行拆除后，负责安装。但药浴缸及设备仍需报价，主材费用从投标报价中扣除，投标人仅收取安装及拆除费用。如招标人设备不能使用或有所损坏，则主材仍需投标人提供。
药浴缸旁设置抚摸台、药浴缸下设置储物柜，长度按空间最大长度设计；台面采用优质软包，柜体含门，选用优质材料。
设置洗手池一个。主材及水龙头甲供，施工单位承担其余辅材及安装费。
设置操作台一个，甲供，不计价。
安装空调一台，设备甲供，辅材及安装费由施工单位承担。
③库房：库房设置储物柜，长2.18m宽0.5m高2.3m。新增复合木门900*2100mm.
④制备区：制备区设置操作台1个，操作台甲供，施工单位预留操作台摆放位置即可，不计价。提供煎药桶一个，设置水龙头进水。
⑤推拿贴敷区:设置推拿床2个，甲供，不计价。设置洗手台一个，主材甲供，施工单位承担安装及辅材。
设置操作台一个。
安装空调一台，设备甲供，辅材及安装费由施工单位承担。
⑥等候区：制作形象墙一个。
安装空调一台，设备甲供，辅材及安装费由施工单位承担。
（3）其他装饰要求：
①、整体采用铝扣板吊顶
②、按平面布局图进行现有墙体拆除及隔墙
③、地面做PVC地板胶
④、药浴区设置落地玻璃窗，可在外观看
⑤、项目存在多个消火栓，消火栓处必须做遮挡及装饰，价格包干。
⑥、项目包括门诊区及治疗区软装：包括中式装饰、门牌装饰、窗帘、灯具、摆件、屏风等装饰物，达到2个区域有较浓郁的中医氛围。
⑦、包含项目所有暖通工程、电气改造、弱电改造、给排水改造等全部项目。
⑧、含墙体拆除、建渣清运、开荒保洁等内容。
⑨、含治疗区大门门禁系统。
⑩、含措施费、税金。

招标需求对现场的描述如有不准确之处，需投标人自行现场踏勘。详细现场情况及技术参数，要求投标人进行现场踏勘后确认，描述不准确风险由投标人承担。
[bookmark: _Toc183582216][bookmark: _Toc217446044][bookmark: _Toc183682353]二．报价要求
（1）、.计量单位
[bookmark: _Toc217446045]除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。
（2）. 报价
本项目为设计加施工一体化招标，供应商应按采购人需求，设计本项目方案图、施工图，并提供工程量清单后，实施施工。
本项目计价方式为：固定总价合同。
中标人承诺报价为本工程发生的所有费用，包括方案设计、方案细化、施工图设计及后续服务在内的设计任务的费用、因设计需要造成的消防等公共设施改造费、设计交流、专家评审费用、图纸会审、编制设计概算、编制施工图预算、和施工、安装、人工费、材料费、机械费、设备及调试费、运输费、搬运费、开荒保洁费、建渣清运、对使用单位的培训、竣工资料整理、检测、检验、竣工验收、保险、利润、税金及政策文件规定的应有费用、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、消防设备整改调整费用；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利影响产生的措施费用及风险费用等全部费用。投标人对上述费用有漏报或者不报的，招标人视为该费用已包含在本项目其他费用中而不予支付。
三、工程造价的确定和控制
本工程设计结束，设计施工图经采购人确认后，施工过程中由于施工图设计变更、工程条件变化或招标人要求变动的内容引起工程变化，经招标人确认后依据中标价按实调整，但调整金额，不得超过暂列金3.2万元，一旦超出，招标人不支付超出部分金额，该风险由投标人自行承担。
调整造价依据：
 （1）、施工图、施工现场情况、常规施工方案及其他有关的标准、规范、技术资料；
 （2）、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
 （3）、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）；
 （4）、人工费调整的批复的川建价发〔2020〕6号； 
 （5）、现行相关法律法规及行业标准等；
 （6）、工程现场实际情况及相关技术规范等；
 （7）、材料价格按《四川省工程造价信息》2022年06月眉山市及当地市场价以及与业主商定的价格。
（8）、投标人提交的分项清单报价表。
[bookmark: _Toc45106246][bookmark: _Toc509579144]四、付款方式
1.缺陷责任期：1年
2.质保期：符合《建设工程质量管理条例》对质保期要求。
2、付款方式：施工完成，验收合格并办理完工程结算，同时收到乙方开具符合要求的发票后，45日内支付验收合格货品总价的95%，余5%作为尾款，在1年缺陷责任期结束后，扣除维修费用后，无息退还。工程款支付通过银行转账对公支付。
五、工程质量、材料、施工等的特殊要求
（1）、工程质量要求，达到现行施工质量验收规范中的合格标准。
（2）、材料质量要求，材料、设备选用要满足设计及国家现行相关质量标准的要求。
（3）、施工要求：满足当地政府及建设部建办[2005]89号文件，安全文明施工按国家相关要求的规定，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
（4）设备、材料的选择：投标人选择的设备、材料在产品配置、技术参数等方面不得低于招标人要求（附件《设备、材料建议清单》），对招标人在《设备、材料建议清单》中未明确的材料、设备或未明确其规格的，投标人应按不低于中档系列产品选择。投标人需在投标文件中注明所选材料、设备名称，并指明其品牌、型号、技术参数、质量等级、产地等一切影响投标报价的因素。投标人对项目中所使用的主要设备、材料的采购其品牌、型号、技术参数、质量等级、产地及价格须经招标人书面同意，并需符合质监等要求。

[bookmark: _bookmark4]
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第三章  评审程序

一、总则

1.根据《眉山市妇幼保健院采购管理规定》等文件，结合采购项目特点制定本评审程序。
2.评审工作由眉山市妇幼保健院综合采购部负责组织，具体评审事务由评审小组负责。
3.评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和 标准对待所有的投标人。
二、投标文件评审

1.资格审查
评审小组对递交投标文件的投标人进行资格审查，投标人资格审查应当以有 关法律法规和采购文件为依据，出具资格审查报告，未通过资格审查的投标文件 按无效响应处理 ，并告知未通过资格审查的投标人
2.符合性审查
2.1 评审小组对通过资格审查投标人的投标文件的有效性、完整性和对采购 文件的响应程度进行审查 ，  以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2.2 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算 错误的内容，评审小组可以要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。 
三、磋商
1.评审小组所有成员应当集中与单一投标人分别进行磋商，并给予所有参加 磋商的投标人平等的磋商机会 。
2.在磋商过程中，评审小组可以根据采购文件规定和磋商情况实质性变动 购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。采购文件的实质性变动是采购文件的有效组成部分 ，评审小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审小组应与实质 性响应采购文件要求的投标人就价格进行磋商。磋商结束后，评审小组应当要 所有继续参加磋商的投标人在规定时间内以书面形式提交最后报价。
4.采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，应在采购文件规 的可实质性变动的范围内，评审小组与投标人就最终设计方案或解决方案进行谈判，并按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上投标人的设计方案或者解决方案。评审小组与推荐的投标人就价格进行磋商，并要求投标人在规定时间内以书面形式提交最后报价。最终设计方案或解决方案和最后报价是投标文件的有效组成部分。
5.投标人的澄清、说明或者更正、重新提交的投标文件、最终设计方案或者 解决方案以及最后报价应当由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。
6.采用综合评分法的采购项目，评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。评审小组根据评审得分由高到低的顺序 ，推荐候选中标人。
四、编写评审报告
评审小组根据磋商情况和评审结果编写评审报告。评审报告由评审小组全体 成员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数 的原则表决统一意见并推荐候选中标人。对报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书 面说明其不同意见和理由的 ，视为同意 。评审报告包括以下主要内容：
1.邀请投标人参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供 应商名单；
2.磋商日期和地点 ，评审小组成员名单；
3.磋商情况记录和说明，包括对投标人的资格审查情况、投标人投标文件评 审情况、磋商情况、磋商过程中改变采购需求的内容、投标人各轮报价情况等；
4.投标人最后报价比较一览表 (最低价法) 、投标人评分比较一览表 (综合评分法)  ；
5.评审后的投标人排序；                                                                 6.推荐的候选中标人名单与签订合同签订签要处理的事宜。
五、确定中标人
1.磋商结束后，眉山市妇幼保健院采购部应在评审报告推荐的候选成交供 应商名单中，按照排序由高到低的原则确定中标人。
2.采购人授权评审小组直接确定中标人时，评审小组依据评审报告推荐的候选中标人名单 ，按照排序由高到低的原则直接确定中标人。
3.确定中标人后 ，在眉山市妇幼保健院官网上公告成交结果。
六、评审方法
本次采购活动采用的评审方法：
□最低价法       ■综合评分法

附 ：综合评分明细表：
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	评分因素及分值
	评分标准
	说明

	报价
（30分）
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30。

	共同评分因素

	施工组织设计
（15分）
	供应商提供的施工组织设计方案包含进度计划、质量保证措施、安全保证措施、资源配置计划、环保文明措施、应急预案、施工工艺内容且响应磋商文件的得15分，每缺少一项内容或有一项内容错误（内容错误指：项目名称、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；进度计划超期）的，每缺少一项内容扣5分，每有一处错误扣5分，扣完为止。
	技术评分因素

	业绩
(6分)
	供应商2019年1月1日（含1日）以来已完成类似项目业绩的，每完成一个得2分，最多得6分。（提供施工合同复印件或竣工验收报告复印件。）类似项目是指：医院装饰装修工程或医院机电安装工程建设项目。
	共同评分因素

	综合实力（8分）
	1）具备有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书得2分；
2）具备有效的ISO14000系列环境管理体系认证 证书得2分；
3）具备有效OHSAS18000系列或ISO45000系列职业安全健康管理体系认证证书得2分。
4）具备有效企业AAA 级信用等级证书得2分；
注：投标人每具有一项得2分，最多得8分。
	共同评分因素

	材料管理评分
（10分）
	根据供应商所提供的材料、设备建议清单，评标材料，进行比选排名，最优材料得10分，第二名得5分，最低不得分。

	技术评分因素

	方案设计比选
（17分）
	1. 提供3张效果图（不含需提供设计图样要求部分）得1分，每多提供一张，多得0.5分，最高3分。
2. 效果图能真正体现主要装饰特征，有利于表达设计思想，优秀得3分，良得2分，合格得1分，未提供不得分。
3. 设计说明、设计依据资料详实，内容全面，优秀得3分，良得2分，合格得1分，未提供不得分。
4. 设计构思新颖、主体特色鲜明，展现东坡及华西文化，优秀得3分，良得2分，合格得1分，未提供不得分。
5. 建筑消防安全措施到位，符合国家要求，得2分。
6. 概念方案评比，对概念方案进行评比，优秀得3分，良得2分，合格得1分。
	技术评分因素

	分项清单报价表及主材、设备清单编制
（10分）
	1、含报价的工程量清单分项报价表，编制优秀，特征描述详细、利于合同签订及施工实施，能有效减少造价争议，得5分；编制良好，符合要求，得2分，其余不得分。
2、主材、设备建议清单，品牌、尺寸、型号、图片描述清晰详细，得5分，编制良好，符合要求，得2分，其余不得分。
。
	技术评分因素

	售后服务（4分）
	根据投标人售后服务机构配备、售后服务响应时间、维修服务承诺、备品备件配置、售后服务人员配备、投诉处理进行评分；优的得4分，良的得2分，一般的得1分，差及未提供的不得分。
	共同评分因素

	注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖供应商单位公章（空白页可不加盖单位公章，存在正反面的，只加盖单面的，不得作为无效处理，将在响应文件规范性方面进行扣分处理），否则将不认可该项复印件材料的有效性。
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[bookmark: _bookmark5]第四章   投标文件格式


本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不 具有强制性；投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身响应情况作 解释性说明 ，不作为必填项。
一、投标文件格式 (包括但不限于以下文件)
1.报价函；
2.承诺函；
3.投标人基本情况表 、资格证明材料(参考格式)  ；
4.报价一览表 (参考格式)  ；
5.分项报价表 (参考格式)  ；
6.主材、设备建议清单（参考格式）
6.商务响应偏离表 (参考格式)
7.技术响应偏离表 (参考格式)  ；
8.投标人类似项目业绩一览表 (参考格式)  ；
9.设计标
10．技术标

二、投标文件的装订顺序 (建议)
本装订顺序虽非强制性要求，但好的装订顺序有利于评审小组能够准确快速 的查询到对应的评审内容 ，避免因顺序混乱而产生遗漏的风险 ，推荐遵循。

	装订顺序
	材料名称
	具体要求

	1
	封面
	

	2
	目录
	

	3
	报价函
	

	4
	承诺函
	

	5
	法定代表人/单位负责人资格证明书
	

	6
	法定代表人/单位负责人授权书
	

	7
	投标人情况表
	

	8
	资格证明材料
	

	9
	商务标
	

	9.1
	报价一览表
	。

	9.2
	分项报价表
	作为施工期变更、签证依据

	9.3
	商务响应偏离表
	

	10
	技术标
	

	10.1
	技术响应偏离表
	

	10.2
	施工组织设计
	评分项

	10.3
	投标人类似项目业绩一览表
	

	11
	设计标
	

	11.1
	设计依据、设计说明
	可自行调整及扩展表格内容细项。

	11.2
	设计方案
	

	11.3
	效果图
	

	12
	其他材料 (包括以下资料)
	

	12.1
	投标人认为需要加以说明的其他内容
	如有则提供。

	12.2
	综合实力认证证书
	如有则提供。（评分项）
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【填写正本或副本】


	(投标文件封面)





竞争性磋商采购投标文件








项目编号：                                        
供方名称：                                        

项目名称：                                        

日       期：                                        
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报价函

眉山市妇幼保健院：
1、我方全面研究了 XXX 项目采购文件 (采购项目编号 ：XXX)  ，决定参 加贵单位组织的本项目采购活动。
2、我方同意向贵单位提供贵单位可能另外要求的 ，与本报价有关的任何证 据或资料。
3、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需工程建设，总 报价为人民币XXX 元 (大写 ：XXX)  。
4、我方提交的投标文件有效期为投标文件规定之日起算之日起 60 天。



投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
通讯地址 ：XXX
邮政编码 ：XXX
联系电话 ：XXX
传真 ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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承诺函

眉山市妇幼保健院：
作为参与本次采购活动的投标人 ，我公司郑重承诺 ：             1.完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.截至提交投标文件截止时间 ，未被列入“信用中国”网站、“中国政府采 购网”网站渠道查询的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单 (处罚决定规定的时间和地域范围内)  ；
3.截至提交投标文件截止时间，未被列入眉山市妇幼保健院不良行为记录 名单 (被禁止参加的)  ，包括法定代表人名下的其他企业；
4.在参加本次采购活动中 ，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控   股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下采购活动的行为；没有向该采购项 目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
5.投标文件中提供的所有资料及技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实、 有效、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。



投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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[image: ]
★法定代表人/单位负责人资格证明书

	(格式不作为实质性要求 ，但必须提供法定代表人/单位负责人资格证明书)


	(法定代表人姓名) 系 (投标人全称) 的法定代表人/单位负责人。


特此证明

[image: ]法定代表人/单位负责人身份证复印件法定代表人/单位负责人身份证复印件
	(反面)




身份证负面


	(正面)











投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX  日
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授权代表身份证正面


★法定代表人/单位负责人授权书

	(仅限法定代表人/单位负责人未参加采购活动的提供授权书，格式不作为实质性要求)

眉山市妇幼保健院：
	(投标人全称) 法定代表人/单位负责人 (姓名 、职务) 授权 (授权代表姓 名、职务、身份证号) 为全权代表，参加贵部组织的采购项目编号为 (采购项目 编号) 的 (采购项目名称) 采购活动 ，全权处理采购活动中的一切事宜。


法定代表人/单位负责人 (签字或者加盖个人名章)  ：XXXX
授权代表签字 (签字或者加盖个人名章)  ：XXXX
投标人名称 ：XXXX (盖单位公章)


：附

授权代表姓名：电话：
邮编：

职务：
传真：
通讯地址：

	


授权代表身份证正面
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投标人基本情况表


	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	


其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	

经营范围
	

	备注
	



投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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资格证明文件
（另附）
























报价一览表


	
序号
	
工程名称
	
单位        
	
工程量
	
单价 (元)  
	
合计  	(元)
	备 注

	
1
	
中医科改造设计及施工项目
	
项
	
1
	
   
	
	

	2
	中医科改造暂列金
	
项
	
1
	
     32000
	
	

	总报价
	                                        元（大写：）


注: 本项目计价方式为：固定总价合同。
中标人承诺报价为本工程发生的所有费用，包括方案设计、方案细化、施工图设计及后续服务在内的设计任务的费用、因设计需要造成的消防等公共设施改造费、设计交流、专家评审费用、图纸会审、编制设计概算、编制施工图预算、和施工、安装、人工费、材料费、机械费、设备及调试费、运输费、搬运费、开荒保洁费、对使用单位的培训、竣工资料整理、检测、检验、竣工验收、保险、利润、税金及政策文件规定的应有费用、施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施费用、消防设备整改调整费用；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利影响产生的措施费用及风险费用等全部费用。投标人对上述费用有漏报或者不报的，招标人视为该费用已包含在本项目其他费用中而不予支付。




投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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分项报价表


详见附件中医科改造分项报价表。
注：投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。
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商务响应偏离表


	序号
	响应内容
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏差说明
	备注

	
    1
	
   最高限价
	
 最高限价：39.8万元，含暂列金3.2万元
	
	
	

	






   2
	






   设计限额
	本工程设计结束，设计施工图经采购人确认后，施工过程中由于施工图设计变更、工程条件变化或招标人要求变动的内容引起工程变化，经招标人确认后依据中标价按实调整，但调整金额，不得超过暂列金3.2万元，一旦超出，招标人不支付超出部分金额，该风险由投标人自行承担。

	
	
	

	





   3
	





  付款方式
	付款方式：施工完成，验收合格并办理完工程结算，同时收到乙方开具符合要求的发票后，45日内支付验收合格货品总价的95%，余5%作为尾款，在1年缺陷责任期结束后，无息退还。工程款支付通过银行转账对公支付。
	
	
	

	



  4
	



   工期
	收到中标通知书5个日历天内完成方案细化，7个日历天内完成施工图设计，施工单位发出开工令后，30个日历天工程竣工。

	
	
	

	
	投标人补充
	
	
	
	


：注

1.投标人据实填写 ，注明无偏离、正偏离或负偏离。
2.本公司郑重承诺：除商务响应偏离表中列出的偏差外，我公司响应磋商采 购文件的全部商务要求。
3. 本公司郑重承诺 ：若商务响应偏离表中列出的偏差与投标文件其它部分 发生不一致时 ，  以商务响应偏离表中所列为准。


投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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技术响应偏离表


	序号
	采购文件要求
	投标文件响应
	偏差说明
	备注

	1
	设备、材料的选择：投标人选择的设备、材料在产品配置、技术参数等方面不得低于招标人要求（附件《设备、材料建议清单》），对招标人在《设备、材料建议清单》中未明确的材料、设备或未明确其规格的，投标人应按不低于中档系列产品选择。投标人需在投标文件中注明所选材料、设备名称，并指明其品牌、型号、技术参数、质量等级、产地等一切影响投标报价的因素。投标人对项目中所使用的主要设备、材料的采购其品牌、型号、技术参数、质量等级、产地及价格须经招标人书面同意，并需符合质监等要求。
	
	
	

	
	施工要求：满足当地政府及建设部建办[2005]89号文件，安全文明施工按国家相关要求的规定，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。
	
	
	

	
	材料质量要求，材料、设备选用要满足设计及国家现行相关质量标准的要求；
	
	
	

	
	工程质量要求，达到现行施工质量验收规范中的合格标准；
	
	
	

	2
	质保期：符合《建设工程质量管理条例》对质保期要求。
	
	
	

	
	招标需求对现场的描述如有不准确之处，需投标人自行现场踏勘。详细现场情况及技术参数，要求投标人进行现场踏勘后确认，描述不准确风险由投标人承担。
	
	
	

	3
	投标人补充
	
	
	


：注

1.投标人对照采购文件技术要求 ，据实填写所报产品的具体指标参数 ，注明无 偏离、正偏离或负偏离 ，并在备注中注明偏离的具体内容。
2. 本公司郑重承诺：除技术响应偏离表中列出的偏差外，我公司响应竞争性磋商采购文件的全部技术要求。
3. 本公司郑重承诺 ：若技术响应偏离表中列出的偏差与投标文件其它部分发 生不一致时 ，  以技术响应偏离表中所列为准。


投标人名称 ：XXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日
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施工组织设计（投标人自拟）
















































投标人类似项目业绩一览表


	
年份
	
用户名称
	
项目名称
	
完成时间
	
合同金额
	是否通过
验收
	
备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




注 ：投标人 (仅限于投标人自己的)  以上业绩需提供有关书面证明材料。



投标人名称 ：XXXX (盖单位公章)
法定代表人或授权代表 (签字或盖个人名章)  ：XXXX
日期 ：XXX 年 XXX 月 XXX 日









设计标（投标人自拟）




















售后服务

	( 自拟)
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投标人认为需要加以说明的其它内容

	(格式自拟)

































附件1、平面布置图
附件2    设备、材料建议清单（投标人需按以上格式填报设备、材料建议清单）
附件3    分项报价清单
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